TÀI LIỆU BUỔI HỌP

KICK-OFF TEAM BA

Hệ thống Xét duyệt Hồ sơ Đảng

Đoàn Thanh niên — Đại học Bách Khoa Hà Nội · 2026

| Thời lượng 90 phút | Hình thức Họp nhóm nội bộ | Chủ trì PM / Trưởng nhóm BA | Thành phần Team BA + PM |
| --- | --- | --- | --- |

1. MỤC TIÊU BUỔI HỌP

1. Toàn team BA nắm rõ bối cảnh, mục tiêu và scope dự án

2. Thống nhất danh sách nhu cầu và phân loại tính năng (MVP v1 / v1.x / Nghiên cứu)

3. Phân công deliverable — ai làm tài liệu nào, deadline cụ thể

4. Lên kế hoạch làm rõ yêu cầu với stakeholder (ai gặp ai, hỏi gì)

2. AGENDA

| Thời gian | Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 10 phút | 1. Context & Mục tiêu | • Tại sao xây hệ thống mới (thay Power Automate) • Scope MVP: xây dựng hoàn thiện và vận hành Hệ thống công tác Đảng • Vai trò & kỳ vọng với team BA |
| 25 phút | 2. Kick-off — Thảo luận nhu cầu | • BA trình bày danh sách nhu cầu đã soạn sẵn • Mở thảo luận: còn thiếu gì? cần điều chỉnh gì? • Chốt danh sách nhu cầu chính thức |
| 20 phút | 3. Phân loại tính năng | • Xác nhận: MVP v1 / v1.x / Nghiên cứu • Đánh dấu tính năng còn mơ hồ • Đưa vào danh sách cần làm rõ với stakeholder |
| 15 phút | 4. Phân công & Timeline | • Ai làm tài liệu nào, deadline • Công cụ cộng tác, kênh liên lạc |
| 10 phút | 5. Kế hoạch làm rõ với stakeholder | • Cần gặp ai (VP Đoàn, ĐT/LCĐ, Ban TCKT...) • Ai liên hệ ai, lịch dự kiến |
| 10 phút | 6. Action items | • Việc cụ thể từng người • Deadline trước buổi họp tiếp theo |

3. NỘI DUNG CHI TIẾT

Nhu cầu đã soạn sẵn — Nghiệp vụ cốt lõi

• Quy trình xét duyệt 4 cấp: Đoàn viên → ĐT/LCĐ → VP Đoàn → Chi Bộ

• 5 vai trò: Đoàn viên, ĐT/LCĐ, VP Đoàn, Ban TCKT, Chi Bộ (read-only)

• Luồng trả về / từ chối / nhắc nhở quá hạn (sau 5 ngày không xử lý)

• Hệ thống chỉ lưu link Google Drive + metadata, không lưu file

• Lý do bắt buộc khi từ chối hoặc trả về hồ sơ

Nhu cầu đã soạn sẵn — Tính năng xác định

• Thông báo email tự động theo ma trận To/Cc

• Danh sách hồ sơ: search, filter, các nút thao tác theo đúng vai trò

• Đăng nhập SSO bằng tài khoản Microsoft của trường

• Quản lý tài khoản & phân vai trò

Mở thảo luận trong buổi:

? Mọi người thấy còn thiếu nhu cầu nào không?

? Có tính năng nào cần điều chỉnh độ ưu tiên không?

? Có trường hợp ngoại lệ nghiệp vụ nào chưa được đề cập?

Phân loại tính năng

| Tính năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Xét duyệt hồ sơ 4 cấp (toàn bộ luồng) | ✅ MVP v1 |  |
| Thông báo email tự động | ✅ MVP v1 |  |
| Đăng nhập SSO Microsoft | ✅ MVP v1 |  |
| Danh sách hồ sơ + search + filter | ✅ MVP v1 |  |
| Nút thao tác theo đúng vai trò | ✅ MVP v1 |  |
| Quản lý tài khoản & phân vai trò | ✅ MVP v1 |  |
| Xuất file Excel theo template | ⏳ v1.x | Cần làm rõ template & ai được xuất |
| Mark/flag tự động hồ sơ không đạt | ⏳ v1.x | Cần đặc tả tiêu chí trước |
| Thông báo + thao tác qua Teams | 🔍 Nghiên cứu | Cần xác nhận phòng CNTT cho phép |

Deliverable BA cần xây dựng (theo thứ tự)

| # | Tài liệu | Nội dung chính | Thứ tự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi chú khảo sát + Danh sách câu hỏi | Từ buổi khảo sát stakeholder | 1 — Trước tiên |
| 2 | Đặc tả quy trình xét duyệt hồ sơ Đảng | Loại hồ sơ, điều kiện, danh mục giấy tờ, thời hạn | 2 |
| 3 | Ma trận phân quyền | Vai trò × hành động × phạm vi | 3 |
| 4 | Ma trận thông báo | Sự kiện → To/Cc → nội dung mẫu email | 3 |
| 5 | Use Case Diagram | Bức tranh tổng các chức năng hệ thống | 4 |
| 6 | Đặc tả tính năng (kèm tiêu chí nghiệm thu) | Từng chức năng chi tiết — dev làm theo | 5 |
| 7 | Mô tả màn hình / Wireframe | Layout, nội dung, nút bấm từng trang | 6 |
| 8 | Kịch bản UAT | Bám theo tiêu chí nghiệm thu | Sau khi có bản chạy |
| 9 | Hướng dẫn sử dụng + Tài liệu tập huấn | Theo từng vai trò, có ảnh màn hình | Cuối cùng |

4. NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH

Khảo sát trước — viết tài liệu sau: Không tự suy đoán nghiệp vụ khi chưa gặp người dùng thực tế

Đặc tả quy trình xong trước — đặc tả tính năng viết sau: Tính năng phải bám nghiệp vụ, không phải ngược lại

Tài liệu cập nhật liên tục: Ghi change log mỗi khi yêu cầu thay đổi

Tính năng mơ hồ → hỏi stakeholder: Nguồn sự thật duy nhất là người dùng thực tế

5. ACTION ITEMS

| Việc cần làm | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Liên hệ VP Đoàn đặt lịch khảo sát |  |  | ☐ |
| Liên hệ đại diện ĐT/LCĐ đặt lịch khảo sát |  |  | ☐ |
| Chuẩn bị bộ câu hỏi khảo sát chi tiết |  |  | ☐ |
| Xác nhận danh sách đơn vị ĐT/LCĐ + email |  |  | ☐ |
| Lên lịch buổi họp BA tiếp theo |  |  | ☐ |

TÀI LIỆU BUỔI HỌP

KICK-OFF TEAM DEV

Hệ thống Xét duyệt Hồ sơ Đảng

Đoàn Thanh niên — Đại học Bách Khoa Hà Nội · 2026

| Thời lượng 90–120 phút | Hình thức Họp nhóm nội bộ | Chủ trì PM / Dev Lead | Thành phần Team Dev + PM + BA |
| --- | --- | --- | --- |

Điều kiện trước buổi họp: Team đã đọc PROJECT-BRIEF và TECH-STACK-REPORT. BA đã có bản đặc tả quy trình sơ bộ.

1. MỤC TIÊU BUỔI HỌP

1. Chốt tech stack — quyết định phải ra khỏi phòng hôm nay

2. Thống nhất kiến trúc tổng thể & data model sơ bộ

3. Phân tích usecase theo độ ưu tiên, xác định scope v1 rõ ràng

4. Xác lập quy trình làm việc nhóm (Git, task tracking, sync)

5. Xác định các phụ thuộc bên ngoài cần xử lý sớm

2. AGENDA

| Thời gian | Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 10 phút | 1. Context & Mục tiêu | • Tại sao xây mới — vấn đề của Power Automate • Scope MVP: 1 dịch vụ, không over-engineer • Tầm nhìn: module đầu cổng dịch vụ TCKT |
| 30 phút | 2. Tech Stack — Chốt quyết định | • Trình bày đề xuất: Django + PostgreSQL + HTMX • Mở thảo luận — ai có ý kiến khác, lý do • Auth: SSO Microsoft Entra (django-allauth) • Email: Graph API — phương án A vs B • Teams: ghi nhận, không chốt hôm nay • → Phải chốt xong trước khi sang mục 3 |
| 20 phút | 3. Kiến trúc & Data Model sơ bộ | • Sơ đồ thực thể: HoSo, DonVi, User, AuditLog, Outbox • State machine — walk-through 6 trạng thái • Lớp Notifier (port/adapter): Console → Graph • Quy ước: soft delete, audit log, link Drive |
| 20 phút | 4. Phân tích Usecase theo độ ưu tiên | • MVP v1: luồng duyệt, email, auth, danh sách hồ sơ • v1.x: SSO thật, email thật, xuất Excel, deploy public • Nghiên cứu thêm: Teams, auto-flag |
| 10 phút | 5. Quy trình làm việc nhóm | • Git workflow: branch, review, merge • Task tracking: GitHub Issues / Notion • Họp sync: tần suất, kênh liên lạc |
| 10 phút | 6. Phụ thuộc bên ngoài | • Phòng CNTT: App Registration Entra (ai theo sát?) • Danh sách đơn vị ĐT/LCĐ + email + người giữ vai trò |
| 10 phút | 7. Action items | • Ai làm gì, deadline cụ thể • Lịch buổi họp kỹ thuật tiếp theo |

3. NỘI DUNG CHI TIẾT

Tech Stack — Đề xuất & Điểm cần chốt

• Core:  Python 3.11 + Django 4.2 LTS + django-fsm-2

• Auth:  django-allauth (Microsoft Entra ID SSO)

• Database:  PostgreSQL — Supabase/Neon free tier

• Giao diện:  Django Templates + HTMX + WhiteNoise

• Thông báo:  Lớp Notifier (ConsoleNotifier → GraphNotifier/MSAL)

• Deploy:  Render + gunicorn + GitHub Actions cron

Phải chốt hôm nay: Framework, database, hosting, auth strategy, chiến lược gửi email

Ghi nhận nghiên cứu thêm: Teams integration — không cam kết timeline

Không thảo luận hôm nay: Chi tiết UI, schema cụ thể — để buổi sau

Kiến trúc — Các điểm cần thống nhất

• Thực thể chính: DonVi, UserRole (user–vai trò–đơn vị), HoSo, LichSuXuLy, OutboxThongBao

• State machine 6 trạng thái — chuyển tiếp kiểm tra vai trò, dùng django-fsm-2

• Lớp Notifier tách biệt: business logic chỉ ghi Outbox, adapter lo gửi

• Soft delete hay hard delete? — cần thống nhất trước khi viết model

• Audit log: ghi mọi chuyển trạng thái kèm người thực hiện & thời gian

Phân loại Usecase — Scope v1

| Tính năng | Scope | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Luồng xét duyệt 4 cấp đầy đủ | ✅ MVP v1 |  |
| Thông báo email (ConsoleNotifier trước) | ✅ MVP v1 | Không chờ cấp quyền Graph |
| Đăng nhập nội bộ trước | ✅ MVP v1 | SSO thật ở v1.x |
| Danh sách hồ sơ + search + filter cơ bản | ✅ MVP v1 |  |
| Nút thao tác theo đúng vai trò | ✅ MVP v1 |  |
| Phân quyền + audit log đầy đủ | ✅ MVP v1 | Bắt buộc từ đầu |
| SSO Microsoft Entra thật | ⏳ v1.x | Phụ thuộc phòng CNTT cấp App Registration |
| Email thật (Microsoft Graph) | ⏳ v1.x | Phụ thuộc cấp quyền Mail.Send |
| Deploy công khai + domain | ⏳ v1.x |  |
| Xuất file Excel theo template | ⏳ v1.x |  |
| Teams integration | 🔍 Nghiên cứu | Không cam kết |

4. PHỤ THUỘC QUAN TRỌNG

⚠ Phòng CNTT trường: Cần App Registration Entra ID (SSO) + Mail.Send (email). Nút nghẽn nguy hiểm nhất — cần cử đầu mối theo sát ngay từ bây giờ.

⚠ Danh sách đơn vị ĐT/LCĐ: Tên đơn vị, email liên hệ, người giữ vai trò — cần trước khi seed data.

→ Giảm thiểu rủi ro: MVP chạy được với đăng nhập nội bộ + ConsoleNotifier. Không bị chặn tiến độ khi chờ phòng CNTT.

5. ACTION ITEMS

| Việc cần làm | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo repo GitHub + cấu trúc project |  |  | ☐ |
| Dựng môi trường dev (venv, settings, DB local) |  |  | ☐ |
| Viết data model + migration đầu tiên |  |  | ☐ |
| Liên hệ phòng CNTT xin App Registration |  |  | ☐ |
| Lên lịch buổi họp kỹ thuật tiếp theo |  |  | ☐ |